Documento de Requerimientos

Gestión De Inventarios ZetaGas

# HOJA DE CONTROL

| Proyecto | Nexcylon – Gestión de inventarios de cilindros |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Entregable | Documento de Requerimientos y planificación de sprint |  |  |
| Autores | - Andrey Sanchez Zuñiga |  |  |
| Versión/Edición | 01 | Fecha Versión | 07-05-2027 |
|  |  | N.º Total de Páginas | 8 |

REGISTRO DE CAMBIOS

| Versión | Causa del Cambio | Responsable del Cambio | Fecha del Cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Versión inicial | Andrey Sanchez Zuñiga | 07/05/26 |

Contenido

- Introducción	5

- Requerimientos funcionales del sistema a desarrollar	5

  - Listado de requerimientos por módulo	5

  - Historias de Usuario Detalladas	7

- Requerimientos no funcionales del sistema a desarrollar	7

San José,27 enero 2025

Estimados señores:

El (La) suscrito (a), Mauro Rodriguez Jimenez, propietario de la empresa Zeta Gas, me permito indicar que aceptamos la especificación de requerimientos presentada por el grupo de trabajo.

Cualquier cambio a los requerimientos del proyecto debe ser gestionado y aprobado a través de una minuta con el fin de revisar que el impacto del cambio no afecte las fechas de compromiso de entrega de este.

El grupo de trabajo se compromete a acatar las solicitudes de mejora con el fin de asegurar un correcto desempeño en usabilidad, seguridad y funcionamiento optimo del producto en cuestión, sin embargo, dichas solicitudes no deben entorpecer el flujo en tiempo y forma del proyecto.

Sin otro particular, se despiden, atentamente,

| Estudiantes | Firma |
| --- | --- |
| Clifford Garos Barboza |  |
| Andrey Sanchez Zuñiga |  |
| Daniel Rojas Fuentes |  |
| Cliente | Firma |
| Mauro Rodriguez Jimenez | MAURO VINICIO Digitally signed by RODRIGUEZ MAURO VINICIO RODRIGUEZ JIMENEZ JIMENEZ (FIRMA) (FIRMA) Date: 2025.01.27 11:48:56 -06'00' |

# Introducción

El presente Documento de Requerimientos tiene como propósito definir de manera clara y estructurada las funcionalidades, restricciones y criterios de calidad que deberá cumplir el sistema Nexcylon. Este documento se deriva directamente del Acta de Constitución del proyecto y servirá como guía técnica para la planificación, desarrollo y validación de cada uno de los sprints bajo la metodología Scrum. Al tratarse de un proyecto interno y unipersonal, este documento también actúa como herramienta de autogestión y trazabilidad, asegurando que cada esfuerzo de desarrollo responda a los objetivos estratégicos definidos. Cualquier modificación a los requerimientos aquí especificados deberá ser evaluada y registrada en el Product Backlog antes de su implementación.

Finalmente, es importante destacar que este documento es un artefacto vivo, que evolucionará a medida que el proyecto avance y se descubran nuevos requerimientos o se refinien los existentes. La metodología Scrum adoptada para Nexcylon contempla la revisión y actualización periódica del Product Backlog, por lo que este documento deberá ser revisado al inicio de cada sprint para garantizar su vigencia. Se busca con ello mantener un equilibrio entre la planificación inicial y la flexibilidad necesaria para responder a hallazgos técnicos u oportunidades de mejora que surjan durante el desarrollo. La trazabilidad entre este documento y el Acta de Constitución se mantendrá mediante una matriz de trazabilidad que se actualizará en cada ciclo de entregas.

# Requerimientos funcionales del sistema a desarrollar

# Listado de requerimientos por módulo

| Requerimientos por Modulo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modulo | Requerimiento | Historia de Usuario |
| - Módulo de Zonas | - Como administrador de la plataforma pueda agregar, editar, eliminar zonas de la empresa. - Como usuario puedo mostrar las zonas por Provincia. | - Como usuario administrador, quiero un listado de zonas donde pueda agregar, modificar, eliminar y actualizar zonas en la plataforma. - Como usuario me gustaría hacer una búsqueda de filtros sea por Provincia, cuales están activos e inactivos. |

| - Módulo de Categorías | - Como administrador de la plataforma pueda agregar, editar, eliminar Categorías. - Como usuario puedo mostrar las categorías. | - Como usuario administrador, quiero un listado de categorías donde pueda agregar, modificar, eliminar y actualizar categorías. - Como administrador me gustaría hacer una búsqueda de filtros sea por Estado, cuales están activos e inactivos. |
| --- | --- | --- |
| - Módulo de Categorías | - Como administrador de la plataforma pueda agregar, editar, eliminar Productos. - Como usuario puedo mostrar los productos que se encuentran activos e inactivos. | - Como usuario administrador, quiero un listado de productos donde pueda agregar, modificar, eliminar y actualizar productos - Como administrador me |

|  |  | gustaría hacer una búsqueda de filtros sea por Estado, cuales están activos e inactivos, por categoría. |
| --- | --- | --- |
| - Modulo de Inventarios | 1. |  |

# Historias de Usuario Detalladas

Ver PDF adjunto con Historias de Usuario Detalladas.

# Requerimientos no funcionales del sistema a desarrollar

En esta sección se deben lista detalladamente todos los requerimientos no funcionales del sistema, siguiente este estándar:

| Requerimientos no funcionales |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identificador | Descripción | Tipo de Requerimiento no funcional |
| RQNF-001 | El sistema será desarrollado para las plataformas de PC | Requerimiento de alta calidad (Portabilidad) |
| RQNF-002 | El sistema debe ser confiable con el usuario para la gestión de los inventarios. | Requerimiento de alta calidad (Seguridad) |
| RQNF-003 | El sistema debe ser fácil de usar y de comprender. | Requerimiento de Interfaces de Usuario |
| RQNF-004 | El sistema debe ser seguro y no poder revelar información muy personal tanto de los clientes como de los proveedores. | Requerimiento de alta calidad (Seguridad |

| RQNF-005 | El sistema mediante un mensaje de error cuando el usuario presenta problemas al ingresar de manera errónea. | Control de Errores |
| --- | --- | --- |
| RQNF-006 | Se muestra mediante un mensaje de error cuando el usuario no ingresa los datos para aplicar en la opción de la bolsa de empleo | Control de Errores |
| RQNF-007 | La aplicación debe estar disponible e instalada en los equipos correspondientes del usuario. | Requerimiento de alta calidad (Disponibilidad) |

# Herramientas por utilizar en este proyecto